**Scrum - 27 octobre 2011**

**Marc**: \_selection des couleurs, le chat dans le lobby

\_ Combinaison code Aghi ,Marc et Main

\_ Obligé d'appuyer sur Ok

**Hugo**: \_Malade au dernier cours

\_ Finir gather

\_ aucun problème sauf problème de congestion

**Émile**: \_Lors du clic sur les planètes, le contour est jaune et double clic sur les planètes

\_ Aider Hugo pour finir le gather

\_ aucun problème

**Francois**: \_combinaison code émile et françois

\_ régler les problèmes

\_ quand tout seul, fonctionne bien mais pas quand on est à plusieurs

**Etienne**: \_Build avec Karim

\_ Finir Build avec Karim

\_ Problème d'indentation

**Karim**: \_changer les méthodes (dans action)

\_ Finir Build avec Etienne

\_ Problème d'indentation

**Jerôme**: \_Commencer a réfactorer les constantes

\_ continuer à réfactorer + aider Francois

\_ Attendre que tout le monde fini pour bien compléter la réfactorisation.

**Aghiles**: \_ Commencer le menu avec les 3 modes trade,chat,team

\_ finir le menu + collaborer avec Marc

\_ communication avec François